Дел. број 162-6/2017

Датум :06.07.2017.

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА   ПИРОТ,

Ул.Николе Пашића бр.49,  18300 Пирот

Матични број: 07172486

ПИБ: 100358327

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ НАБАВКЕ: 01/2017-Р-

о покретању  поступка јавне набавке мале вредности радова- извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту

| Објављено на Порталу дана: | 06.07.2017. |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | 8дана од дана објављивања на порталу јавних набавки до 13,00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 14.07.2017. у 13:15 |

Пирот, јули 2017

На основу чл.39. ст.1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/2017, деловодни број 162-1/2017од 06.07.2017.год. и Решења о образовању комисије, деловодни број 162-2/2017 од 06.07.2017 год. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности бр.01/2017-Р-

Извођење радова на извођење радова на санацији крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту за потребе Музеја Понишавља Пирот

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
|  | Позив за подношење понуда | 4 |
|  | Општи подаци о јавној набавци Предмет јавне набавке | 6 |
|  | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 7 |
|  | Технички опис радова са техничком документацијом – предмером и предрачуном | 7 |
|  | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
|  | Критеријуми за доделу уговора | 16 |
|  | Обрасци који чине саставни део понуде: 1.Образац-Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 . Закона о јавним набавкама дефинисаним овом конкурсном документацијом ; 2.Образац-Изјава за подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама , дефинисаним овом Конкурсном документацијом; 3. Изјава понуђача о јавној доступности тражених доказа ; 4.Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла; 5.Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року ; 6. Изјава о расположивости техничке опреме ; 7. Изјава понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локације на којима ће се изводити предмет радова 8.Образац понуде ; 9.Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 10.Образац трошкова припреме понуде; 11.Образац изјаве о независној понуди; 12.Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 13.Модел уговора; 14.Упутство понуђачима како да сачине понуду; | 17 18 19 20 21 22 24 25 29 34 35 36 37 45 |

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка2.Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању  поступка јавне набавке мале вредности , број 01/2017- Р-, деловодни број 162-1/2017- од 06.07.2017.године,Музеј Понишавља у Пироту ,Ул.Николе Пашића бр.49. објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Музеј Понишавља , Пирот ;

Адреса наручиоца: Ул.Николе Пашића бр.49. Пирот;

Интернет адреса Наручиоца:www.muzejpirot.com;

Врста наручиоца: Музеј- Јавна установа ;

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Радови- ЈНМВ  01/2017-Р-

Извођење радова на санацији Куће Христића за потребе Музеј Понишавља , Пирот ;

Обим радова дефинисан је у оквиру обрасца Предмер и предрачун радова са структуром цене и упутством како да се попуни.

Место извршења радова је Кућа Христића која се налази у оквиру комплекса Музеја Понишавље у Пироту у ул.Николе Пашића бр. 49 у Пироту ;

Назив и ознака из општег речника набавки је : 45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови;

Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована у партије :

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор	најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума " Најнижа понуђена цена ".

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети

- са Портала јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs,

- са интернет адресе наручиоца– Музеја Понишавље www.muzejpirot.com;

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца: Музеј Понишавље, Пирот ,Ул.Николе Пашића бр.49, 18300 Пирот,у року од 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки  са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ! - Понуда за јавну набавку радова  -извођење радова на санацији крова Куће Христића у комлексу Музеја Понишавље у Пироту , ЈНМВ  бр. 01/2017-Р-“

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 14.07.2017 године до 13:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда 14.07.2017. године са почетком у 13:15 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Ул.Николе Пашића бр.49, 18300 Пирот ;

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.Директор, као овлашћени представник понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту и копију решења о регистрацији.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт:

НелаАнтић ;

е-mail:muzejpirot@gmail.com;

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Подаци о наручиоцу

Наручилац: Музеј Понишавље Пирот

Адреса: Ул.Николе Пашићабр.49,18300 Пирот

Интернет страница: www.muzejpirot.com

2) Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавна набавка мале вредности  у складу са  Законом о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којима се уређује поступак јавне набавке .

3) Контакт лице

Лице за контакт: Нела Антић;

Е - mail адреса: muzejpirot@gmail.com;

I-1Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 01/2017- Р-  је набавка радова- извођење радова на санацији крова Куће Христића у комплексу Музеја Понишавље у Пироту , ЈНМВ  бр. 01/2017-Р

Ознака из ОРН:45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови;

I-2 Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама

Предметна јавна набавка ниje обликована  у партије.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  ОПИС ДОБАРА  РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА СА ТЕХНИЧКОМ  ДОКУМЕНТАЦИЈОМ-

ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ РАДОВА

Врста, опис и количина радова дати су у Техничкој документацији идејног пројекта санације крова КУЋЕ ХРИСТИЋА у Пироту и у  предмеру и предрачуну радова који је саставни део Конкурсне документације .

Извођење радова на санацији крова –кровне конструкције и кровног покривача  Куће Христића у Пироту представља сложен  и комплексан задатак  из разлога лошег стања објекта и то не само крова  већ и других делова и елемената његовог конструктивног система.С једне стране захтев да се заштите , очувају и презентују сви карактеристични елементи, конструкције, волумена кровних равни и материјализација , а са друге стране потреба да се обезбеди трајност конструкције и спречи свака могућност продора атмосферских вода , условљавају пројектанте  и извођаче да студиозно и са пуно пажње приступе извођењу радова на санацији крова .

Извођач радова се обавезује да приступи извођењу радова са највећом пажњом  и одговорношћу, уз обавезни сарадњу са пројектантима и стручном службом заштите, као и обавезну контролу од стране стручне службе Завода за заштиту споменика културе Ниш

Приликом извођења  радова на санацији крова , извођач је у обавези да врши и техничку заштиту ове врсте културних добара .

Наручилац се обавезује да обезбеди  стручни надзор –лице из Завода за заштиту споменика , који ће увести у посао извођача радова и вршити стручни надзор над извођењем радова као и извршити коначни пријем радова између извођача радова и наручиоца.

Својим сталним присуством приликом извођења радова , стручни надзор је у обавези да правовремено указује на целисходна решења приликом санације .

Санацијом крова извршиће се  замена целокупног кровног покривача  од дотрајале и деградиране ћеремиде малог формата , ручне израде као и свих дотрајалих. Оштећене елементе  кровне конструкције који се задржавају –кровне столице , косница , стубови , гребењаче , увалнице , као и све видљиве елементе у екстеријеру-, санирати истоветним дрветом , а ослабљене везе ојачати ексерима , кламфама , подвезама завртњима .

Гредне елементе који се у потпуности мењају , као што су кровни рогови , радити од притесане грађе од тврдог дрвета –буква , храст , цер...Увале опшити бакарним лимом. Покривање извести ћерамидом  индустријске , машинске производње , по упутству произвођача оне која је доступна на тржишту .

Извођач радова је у обавези да радове изводи на начин да не угрозе и не оштете кровне стрехе и њихове облоге , као и да им се не поремети геометрија .

Извођач радова је у обавези да за време трајања свих радова на Кући Христића , културном добру од изузетног значаја , обезбеди све неопходне  услове за несметано, професионално , безбедно и сигурно извођење радова . Дужан је да се придржава свих важећих прописа , закона и норматива у погледу извођења радова , заштите на раду и заштите и очувања свих сегмената културног добра и његовог урбаног и природног окружења.

Извођач радова је у обавези да да након завршетка санационих радова на објекту , градилиште очисти , шут изнесе на депонију , а употребљиви демонтирани материјал извезе и сложи на место које одреди стручни надзор.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова.За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

Рок за извршење или трајање предметних радова  је 35 календарских дана од дана увођења у посао од стране наручиоца  и  стручног надзорног органа .

Радови ће се изводити у комлексу Музеја Понишавље у Пироту  у улици Николе Пашића бр.49.како је и прецизирано у Техничкој документацији идејног пројекта санације крова Куће Христића у Пироту  и у предмеру и предрачуну радова  који је саставни део Конкурсне документације бр. 01/2017- Р- ;

У циљу припремања прихватљиве понуде треба се придржавати техничке документације која је саставни део Конкурсне документације бр.01/2017- Р- ;

Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације на којима ће се изводити предметни радови . Обилазак терена извршиће овлашћени представници понуђача .

Доказ и саставни део Конкурсне документације је Изјава понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови , као и оверена потврда издата од стране наручиоца да је обилазак извршен .

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| УСЛОВ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ( чл. 75. став 1. тачка 1) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. |
| 2.Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( Чл. 75. став 1. тачка 2) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче: 1Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 2)Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 3) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 4) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту. Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: 1).Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 2). уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона) Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе | Доказивање за правна лица као понуђаче : Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, |
| 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, (чл. 75.ст. 1.тач. 5)Закона) | Доказивање за правна лица као понуђаче: Важећа дозвола за обављање делатности која је предмет набавке , издате од стране надлежног органа-лиценца одговорног извођача радова коју издаје Инжењерска комора Србије, са потврдом да је иста важећа, најмање једна; Доказивање за предузетнике као понуђаче или важећа дозвола за обављање делатности која је предмет набавке , издате од стране надлежног органа,лиценца одговорног извођача радова коју издаје Инжењерска комора Србије, са потврдом да је иста важећа, најмање једна; Обавезни део понуде понуђача је копија доказа - чл. 75.ст. 1.тач. 5) Закона о јавним набавкама . |
| Услов из члана 75. став 2. Понуђачи су у обавезида изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Напомена: Понуђач у врме објављивања позива за подношење понуда не сме имати ниједну меру забране обављања делатности ( ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу делатност) |
| ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА |  |
| 1. Пословни капацитет: 1.1. Да је извео радове на најмање пет објеката који се сматрају културно-историјским споменицима. | 1.1.Изјава под материјалном и кривичном одговорношћу са списком референтних послова понуђача , потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача –списак референтих послова са вредностима изведених радова ; |
| 2. Финансијски капацитет: 2.1. Да је понуђач у претходне три године (2014-2016) које претходе објављивању позива остварио приход у минималном износу од 8.000.000,00 динара ; 2.2. Да је понуђач у периоду од 365 дана пре објављивања јавног позива био ликвидан , односно да није био у блокади ; | 2.1.Извештај о бонитету од Агенције за привредне регистре или биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014.г. и 2015.г. , а за 2016 годину биланс стања и биланс успеха или потврда о регистрацији финансијског извештаја коју издаје Агенција за привредне регистре и која садржи биланс стања и билансуспеха ; 2.2. Потврда НБС Дирекције за регистре и принудну наплату –Одељење за регистре и бонитет ( потврда о броју дана неликвидности ) у неовереној копији ; |
| 3. Кадровски капацитет: 3.1.Да има у време извођења радова запосленог са лиценцом одговорног извођача радова, дипломираног грађ. инжењера (410 или 411) и дипломираног инжењера архитектуре (400 или 401) 3.2.Да у време извођења радова има у радном односу најмање 10 радника грађевинске струке | 3.1.Оверен и печатиран од стране понуђача списак запослених који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду или радном ангажовању и образац М за сваког запосленог понаособ. 3.2. Копије захтеваних лиценциза запослене (410 или 411) и(400 или 401); |

| 4. Технички капацитет: Да понуђач располаже следећом техничком опремљеношћу: 4.1. дизалица са платформом – 1 ком ; 4.2. камион носивости до7тона -1ком; 4.3. цевасту скелу од најмање 1.000 м2-1ком ; 4.4. циркулар за резање грађе -1 ком ; 4.5. цеви за спуштање рушевина мин.10 метара | Доказ понуђач доказује: -за технички капацитет под бројем 4.1 до 4.5. потребно је да понуђач са понудом достави Изјаву под матерјалном и кривичном одговорношћу да ће опрему поседовати у периоду извођења предметних радова ; |
| --- | --- |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  И ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ СВАКЕ ПОНУДЕ

А) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач је доказује доставаљањем Изјаве (Образац 1) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама осим услова из члана 75.ст.1 .тачка 5. Закона  , дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Понуђач је у обавези да достави копију доказа  да испуњава обавезни услов из члана 75.ст.1 .тачка 5. Закона  о јавним набавкама .

Б )Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем следећег докумената:

1.ЗА ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ :

1.1Изјава под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу са списком референтних послова понуђача  потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача;

1. 2.Копије захтеваних лиценци  ;

2.ЗА  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ :

2.1.Извештај о бонитету  издат од Агенције за привредне регистре  или биланс успеха са мишљењем овлашћеног  ревизора за 2014,2015 и 2016 годину  или потврда о регистрацији  финансијског извештаја  коју  издаје Агенција за привредне регистре и која садржи биланс стања и билан успеха ;

2.2. Потврда НБС Дирекције за регистре и принудну наплату –Одељење за регистре и бонитет ( потврда о броју дана неликвидности  ) у неовереној копији ;

3. ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ :

3.1.Списак радника који ће бити ангажовани на извршењу радова предметне јавне набавке и за исте уговоре о раду или о радном ангажовању и образац М, односно уговоре о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке.

4. ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ :

4. За технички капацитет под бројем 4.1 до 4.5. потребно је да понуђач са понудом достави Изјаву под матерјалном  и кривичном одговорношћу  да ће опрему поседовати у  периоду извођења предметних радова .

В) Доставом Изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови , потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача и наручиоца.

Понуђач је у обавези да се благовремено јави наручиоцу ради договора око датума обиласка локације на којима ће се изводити предмети радови .

Г)Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац 1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.

Д)Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, понуђач је дужан да за свог подизвођача, односно подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама (Образац 2).Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача, у обавези је да наведени Образац копира у довољном броју примерака.

Ђ) Испуњеност услова који се односе на поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац 3).Уколико понуду подноси група понуђача, испуњеност овог услова, доказује се потписивањем наведене изјаве, за сваког учесника у заједничкој понуди.У том случају, Образац копирати у довољном броју примерака.

Е )Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла .

Е1) Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

Ж ) Образац понуде ;

З ) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;

И ) Образац трошкова припреме понуде;

Ј ) Образац изјаве о независној понуди;

К) Потписан модел уговора од понуђача који подноси понуду :

Пре доношења Одлуке о додели уговора Наручилац ће тражити од Понуђача, чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако Понуђач у року од 5 дана од дана пријема позива за доставу оригинала или оверених копија доказа, исте не достави, Наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вази са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, кој наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1 тачка 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор	најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

Избор између достављених понуда вршиће се рангирањем истих на основу  критеријуманајниза понуђена цена.

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача  који је понудио  краћи рок за извођење радова.

ОБРАЗАЦ 1.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА,(осим услова из члана 75.ст.1 .тачка 5. Закона  ) ДЕФИНИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ,

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 01/2017- Р-

У складу са чланом 77.Став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________________, у поступку јавне набавке мале вредности - извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-“, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- да понуђач и  законски заступник понуђача нису осуђивани  за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије  (или стране државе уколико  има седиште на њеној територији );

- да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_________                                                                  Потпис одговорног лица

Датум:_________

______________________

M.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац 1) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 2.

ИЗЈАВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ,(осим услова из члана 75.ст.1 .тачка 5. Закона  ) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, ДЕФИНИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ,

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 01/2017- Р-

У складу са чланом 77.Став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач____________________________________________________, у поступку јавне набавке мале вредности - извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-“ испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- да је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

- да понуђач и  законски заступник понуђача нису осуђивани  за неко од кривичних дела као члан организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије  (или стране државе уколико  има седиште на њеној територији );

- да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_________

Датум:_________                                                         Потпис одговорног лица

М.П.                                                                        _________________________

Напомена:.Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача, у обавези је да наведени Образац копира у довољном броју примерака.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

______________________________________________

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

доказ надлежни орган интернет страница

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум: _______________                 М.П.                          _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.

Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) ,као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  -извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017-Р-за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 06.07.2017 године, приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење послакао и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) , као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  -извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-“, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки дана 06.07.2017.год., приликом примопредаје радова, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року, као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник:Музеј Понишавље, Пирот , Ул.Николе Пашића бр.49, 18300 Пирот, мат. број 07172486, ПИБ 100358327. тек. рачун 840-33664-16.

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: ___________________

у складу са условима за учешће у јавној набавци мале вредности  бр.01/2017-Р-

извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-“,  _____________________________________________________

( добро извршење посла; отклањање грешака у гарантном року)

Овлашћујемо Музеј Понишавље, Пирот  , као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 01/2017-Р-, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од _____________________________________________________

(________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:					              Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Назив понуђача

Адреса

Под пуном материјалноми кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом која је у Конкурсној документацији бр. 01/2017- Р- прецизирана као додатни услов –технички капацитети да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет јавне набавке.

Датум__________________                                           Потпис овлашћеног лица

_______________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује  и оверава овлашћено лице носиоца посла који у име и за рачун свих понуђача подноси заједничку понуду.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да смо извршили увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови.

Датум: _______________                 М.П.                          _________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача.

Овај образац је обавезан део конкурсне документације.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (Е-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ  бр. 01/2017- Р-

| Цена без ПДВ-а ( Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| --- | --- |
| Цена са ПДВ-ом (Збир јединичних цена из обрасца Предмер и предрачун са структуром цене) |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова ( у календарским данима ) Минимални рок је 35 календарских дана од дана увођења у посао извођача раова од стране сручног надзора и наручиоца |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_______________________	________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ОБРАЗАЦ   СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО

ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА КУЋЕ ХРИСТИЋА У ПИРОТУ

| Бр. | Опис позиције | јед. мере | количина | Цена Без ПДВ | Цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтажа и демонтажа заштитне ограде од жичаног плетива или арматурне мреже. На сваких 2m. поставити стубове за затезање плетива, висине 2m. Поставити капије за пролаз на огради и поставити табле са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова и плаћа једанпут. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² ограде. | m² | 100.00 |  |  |
| 2. | Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, у свему према важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна анкерована и прописно уземљена. У висини спрата и висини стрехе поставити радне платформе од фосни. Са спољашње стране платформи поставити фосне на „кант“. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу надзорни орган, статичар. Користи се за све време трајања радова и плаћа једанпут. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² вертикалне пројекције | m² | 600.00 |  |  |
| 3. | Израда заштитне надстрешнице изнад улаза у кућу, испуштене из фасадне скеле. Надстрешницу радити од металних цеви за скелу и прописно је укрутити. Покрити је даскама дебљине 2,5cm. Надстрешницу поставити на висини од 2,5m. Надстрешницу прима надзорни орган, статичар. Користи се за све време трајања радова и плаћа једанпут. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² хоризонталне пројекције надстрешнице | m² | 6.00 |  |  |
| 4. | Демонтажа кровног покривача од ћерамиде. Ћерамиду пажљиво демонтирати, спустити, класификовати, очистити и сложити за поновну употребу или одвести на депонију коју одреди надзор. Шут прикупити, изнети, утовоарити и одвести на градску депонију. Обрачун по m² косе површине кровних равни. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² косе површине кровних равни. | m² | 290.00 |  |  |
| 5. | Демонтажа опшивке кровних увала „иксни“. Опшивке од поцинкованог лима пажљиво демонтирати, скинути, упаковати, утоварити и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' иксне. | m' | 40.00 |  |  |
| 6. | Демонтажа кровних летви. Летве на међусобном размаку од 13цм, пажљиво демонтирати, очистити од ексера, класификовати, сложити за поновну употребу или одвести на депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити и извести на депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² косе површине кровних равни. | m² | 290.00 |  |  |
| 7. | Демонтажа деградираних кровних рогова. Рогове пажљиво демонтирати, очистити од ексера, сложити, утоварити и одвести на депонију коју одреди надзор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' демонтираног рога. | m' | 220.00 |  |  |
| 8. | Преглед, санација и ојачање елемената изворне кровне конструкције који се задржавају (столице, рожњаче, стубови, косници,...). Санацију и ојачање извести истоветним дрветом из зимске сече (децембар-јануар) уз додатно ојачање постојећих и нових чворних и линијских веза гредних елемената флах гвожђем, котвама, завртњевима, кламфама и закивцима, у свему према пројекту конструкције и упутствима надзора, статичара. |  |  |  |  |
|  | Обрачун се врши по m' замењеног или придодатог гредног елемента, линијски повезаног са постојећим и са ојачањем постојећих чворних веза, без обзира на сложеност операције, пресек гредног елемента, начин примењене гвоздене везне елементе. У цену улази и подупирање и обезбеђење постојеће конструкције | m' | 60.00 |  |  |
| 9. | Уградња нових рогова кровне конструкције од квалитетне, притесане суве грађе храстовог или церовог дрвета из зимске сече (децембарјануар) пресека 8/8 cm, са свим потребним стандардним и нестандардним везама. Радити у свему према пројекту конструкције и упутствима надзора, статичара. У цену улази и потребно подупирање и обезбеђење. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' уграђеног рога. | m' | 220.00 |  |  |
| 10. | Опшивање увала, иксни и продора димњака и зидова кровних баџа кроз кровне равни бакарним лимом, дебљине 0,6mm, р.ш. 50cm. Опшивање извести према детаљима и упутству надзора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m' увале и m' спољашње ивице димњака | m' | 50.00 |  |  |
| 11. | Покривање кровних равни новом, стандардизованом индустријском ћерамидом са повазивањем маија, продужним малтером. Ћерамиде постављати преко кровних летви, према упутству произвођача и надзора, и детаљима у свему по узору на изворно покривање. Ћерамиде осигурати против клизања анкеровањем (везивањем за кровне летве). Испод првог горњег реда на стрехи поставити „подлошке“ од трећине одрезаног ширег дела ћерамиде. Код првог доњег реда на стрехи поставити мрежицу против продора птица. У цену улази и постављање штафни или летви, подлошки, заштитне мрежице, везивање маија (слемена и грбине) у продужном малтеру.Као и нестандардно покривање косих кровних ивица ћерамидом положеном управно на кровне рогове, т.ј. у правцу пружања кровних летви и подвезане продужним малтером. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² косе површине кровних равни. | m² | 290.00 |  |  |
| 12. | Санација и замена дотрајалих и неадекватних опшива тимпанона кровних стреха. Опшивање извести шашовцем на перо и жљеб, израђеним од тврдог дрвета или даскама са покривним лајснама, т.ј. у погледу материјализације детаља, финалне обраде и полагања адекватно оригиналном изворном стању. У цену улази демонтажа неадекватног и монтажа новог опшива са заменом евентуално оштећене подконструкције. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² третиране косе површине опшива стрехе. | m² | 75.00 |  |  |
| 13. | Санација таванских прозорских отвора дим.90/60цм. Отвори су дводелни, са фасадне стране опшивени (оперважени) профилисаном даском. Са унутрђње стране је постављена густа жичана мрежа за спречавање продора птица. Дотрајали дашчани опшив заменити новим израђеним, уграђеним и завршно обојеним у свему по узору на постојеће стање и упутствима надзора. Са унутрашње таванске стране уградити одговарајућу жичану мрежу у једноставном дрвеном раму. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се све заједно, демотажа, израда и монтажа по комаду прозорског отвора. | ком | 6.00 |  |  |
| 14. | Бојење стрехе (стари и новоуграђени опшиви), капка прозора кровне баџе и опшива таванских прозора лазурним бојама. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, тако да површина остане чиста и глатка. Бојити садолином или слично у тону адекватно постојећем и по избору пројектанта. Старе бојене површине бојити два пута у размаку за сушење од 24 сата. Нове површине бојити по потреби и више пута до усклађивања тоналитета са старим. По потреби све пребојити и трећи пут. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² обојене површине. | m² | 80.00 |  |  |
| 15. | Након прераде кровне конструкције кровне баџе „теферича“ извршити обијање целокупног фасадног малтера са зидова и тимпанона стрехе и извршити поновно малтерисање. Малтер пажљиво обијати водећи рачуна да не дође до оштећења бондручне подлоге и конструкције. Бондручну подлогу прегледати, очистити и по потреби санирати и обложити рабиц плетивом. Поновно малтерисање извести одговарајућим слабим продужним малтером 1:2:6(5) у два слоја, са претходним малтерним шприцом, утискивањем првог и финим пердашењем другог слоја. Обликовање профила подкровног венца и тимпанона стрехе баџе извести у свему по узору на оригинал. У поступку сушења и сазревања малтера прописно одржавати како неби дошло до његовог пуцања и одвајања од подлоге.Након сушења малтера омалтерисане површине бојити у бело раствором гашеног креча са додатком ланеног фирнеса (2%) у кречном млеку-прва рука. Бојити у више наврата до постизања уједначеног тоналитета. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се по комаду кровне баџе и то, комплетан рад, материјал и потребна помоћна средства и опрема у поступку извођења радова. | ком | 1.00 |  |  |
| 16. | Обијање трулог деградираног малтера са спољашњих површина свих зиданих димњака изван таванског простора т.ј. изнад кровних равни, поновно малтерисање и бојење. Малтер пажљиво обијати водећи рачуна да не дође до оштећења подлоге. Спојнице између опека очистити до дубине од 2цм и отпрашити. У случају потребе растрешене зидне елементе санирати, преобликовати или президати. Поновно малтерисање извести продужним малтером у два слоја, са предходним „шприцањем“ и завршним финим пердашењем. У поступку сушења и сазревања малтер прописно одржавати. Након сушења малтера омалтерисане површине бојити у бело раствором гашеног креча са додатком ланеног фирнеса. Бојити у више наврата до постизања уједначеног тоналитета. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се по m² третиране површине зидова димњака, комплетан рад, материјал и потребна помоћна средства и опрема у поступку извођења радова. | m² | 11.00 |  |  |
| 17. | Санација димњачких капа и њихово довођење у исправно и функционално стање. Димњачку капу оџаклије изведену у форми једноводног крова санирати по принципу санације крова (уклањање старе ћерамиде, санација и измена носеће дрвене конструкције и поновно покривање ћерамидом). Димњачке капе зидане опеком, са горње стране пресвуене малтером, прегледати и евентуална оштећења санирати у складу са њиховом изворном формом, обрадом и материјализацијом. |  |  |  |  |
|  | Обрачунава се по комаду димњачке капе, комплетан рад, материјал и потребна помоћна средства и опрема у поступку извођења радова. |  |  |  |  |
|  | Капа оџаклије | ком | 1.00 |  |  |
|  | Зидана капа | ком | 2.00 |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
|  | Датум: |  |  |  |  |
|  | Понуђач: |  |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 1.уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 2.уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 3.уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а  са траженим количинама ; На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 4.уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом  са траженим количинама;

- На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу потврђујем да сам

понуду у поступку јавне набавкемале вредности   бр.01/2017-Р-извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VVpPI-5

XObrayasdffjgfhdfgdsaaddgjjk

Xx

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ПОШТОВАЊУ  ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.

75. СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________у поступку јавне набавкемале вредности   бр.01/2017-Р-извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

М О Д Е Л    У Г О В О РА

УГОВОР

О набавци радова на извођењу радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту

Уговорне стране:

1. Музеј Понишавље, Пирот ,Ул.Николе Пашићабр.49, Пирот, ПИБ: 100358327, матични број: 07172486, т.р.840-33664-16 код АИК банке, коју заступа директор ,Саша Јовановић, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац)

2.________________________________________, ул._______________________________бр._______ПИБ___________________, матични број _________________________, текући рачун број _____________________________

код пословне банке ____________________________ које заступа директор _________________________________________ ( у даљем тексту Извођач).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео јавну набавку мале вредности  број 01/2017- Р- извођење  радова  на санацији крова Куће Христића у  Музеју

Понишавље у Пироту.

Предмет Уговора је:извођење радова на извођење  радова  на санацији крова Куће

Христића у  МузејуПонишавље у Пироту.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према понуди број____________од________ 2017.године, која је саставни део овог уговора и у складу са пројектном документацијом коју ће извођач радова добити приликом увођења у посао .

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _______________________________________________________________

Ул. _____________________________________, бр. ___________ ПИБ ______________матични број _____________________.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују дацена  за извођење радова из члана 1. уговора износи _____________________динара без ПДВ, односно_______________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача број _________________од_________2017. године.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације у извођењу радова и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене вршити  по овереним привременим ситуацијама од стране стручног надзора и  то у року од 15 дана од дана пријема привремене ситуације .

Коначни уплату наручилац ће извршити по пријему окончане ситуације .

Извођач је дужан да наручиоцу достави Записник о коначној примопредаји радова потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране .

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 35  календарских дана , рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану на који је сагласност дао Наручилац

Датум увођења у посао и стручни надзор се уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу  техничку документацију  и сву неопходну правну документацију за извођење предметних радова ;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несмeтан прилаз локацији на којој ће се изводити предметни радови ;

-да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада насталог услед  акта надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране  о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује Записником о коначној примопредаји радова који је потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране и стручног надзора који именује наручилац посла..

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад вишеизвршилаца,без права на захтевањеповећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким проиписима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши  припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу за извођење уговором преузетих радова;

- да сачини  динамички план у складу са чл. 4. став 1. овог уговора. На динамички план Извођача сагласност даје Наручилац ;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мераиз области безбедности и здравља на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или  поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач је у обавези да направи  динамику извођења радова по свим уговореним позицијама у року од 3. (три) дана од дана закључења уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију , као и да му обезбеди несметан прилаз  месту извођења радова .

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла..

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезуједа приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда солобланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу  мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду као и противпожарне заштите, као и све друге мере у циљу заштите запослених, трећих лица и имовине.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.1. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године ( не мање од 2 године) рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за за отклањање грешака у гарантном року из чл. 11. став 3. овог уговора.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач  о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр. _________ од _________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су  појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације..

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор.

Комисију за примопредају радова чине надзорни органи и по један представник Наручиоца и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Члан 21.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач из неопрвданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

-уколико не поштује усвојени динамички план из чл. 7. став 3. алинеја 5. овог уговора.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 23.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама , Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће речити споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 26.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања менице за добро извршење посла из члана 11. Уговора.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, од који по 2 ( два ) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

ИЗВОЂАЧ НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају уз понуду.

УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

2.Рок за доставу понуде

Рок за доставу понуде у овој јавној набавци -извођење радова на извођење  радова  на

санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ бр. 01/2017-Р-"износи 8 дана од дана објављивања на Порталу јавних набваки.

3.Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Музеја Понишавља, Пирот ,Ул.Николе Пашића бр.49, 18300 Пирот са назнаком "НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку радова –извођење

радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју Понишавље у Пироту, ЈНМВ бр. 01/2017-Р".

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.07.2017 године  до 13:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматрће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњености услова из чл.75 Закона о јавним набавкама ст.1.тачка 1) – закључно са тачком 4)   ,  а који су дефинисани Конкурсном документацијом бр.01/2017-Р- ;

- Неоверена копија доказа да понуђач испуњава услов из члана 75.ст.1 .тачка 5. Закона о јавним набавкама .

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњености   додатних услова ( пословни, кадровски , технички и финансијски капацитет ) који су прецизирани у Конкурсној документацији бр. 01/2017-Р- као и доказе који су прецизирани  ;

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде са предмером и предрачуном и структуром цене са упутством како да се попуни

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона

- Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора

- Средства финансијског обезбеђења: изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла и изјаву о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде уколико их има.

- Изјаву понуђача о упознавању са условима на терену

4.Партије

Предметна јавна набавка ниjeобликована  у партије :

5. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење понуда на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Музеј Понишавље  ,Ул.Николе Пашића бр.49, 18300 Пирот, са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова –Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњености Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњености извођење радова на санацији крова Куће Христића у  Музеју

Понишавље у Пироту, ЈНМВ бр. 01/2017-Р"- НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за јавну набавку радова –извођење радова на санацији крова

Куће Христића у  Музеј Понишавље у Пироту, ЈНМВ бр. 01/2017-Р- НЕ ОТВАРАТИ" или" или

"Опозив понуде за јавну набавку  радова ––извођење радова на санацији крова

Куће Христића у  Музеј Понишавље у Пироту, ЈНМВ бр. 01/2017-Р- НЕ ОТВАРАТИ" .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум морабити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

11. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити по овереним  привременим ситуацијама од стране надзорног органа у року од 15 дана од пријема исте. Коначан обрачун исплате извршиће се овереном окончаном ситуацијом .

Извођач је дужан да достави Записник о коначној примопредаји радова потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

12. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извршење или трајање предметних радова је 35 календарских дана од дана увођења у посао од стране струћног надзора и наручиоца.

13Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове износинајмање  24 месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

14 Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

15.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

16. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

17. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду

Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла.Образац изјаве је саставни део конкурсне документације.

Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро отклањање грешака у гарантном року. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу предабланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова, Наручиоцу предабланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“.  Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

18. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укуључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

19.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатни информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.01/2017- Р-“

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail---------------------------------------или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе става 1.члана 151. закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након рока из става 3.члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном тачком1.члана 156.ЗЈН , а која износи 60.000,00 динара за поступак јавне набавке мале вредности.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налпг за пренос средсатава реализован, као и датум извршења налога.

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

4) број рачуна: 840-30678845-06;

5) шифру плаћања. 153 или 253;

6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

8) корисник: буџет Републике Србије;

9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште. који садржи и све друге елементе из потврде  о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припрадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџњтских средстава, корисници средстава организација за обавзно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);